# 万卉源项目周期

第一天

1. 项目环境搭建
2. 分析项目划分模块
3. 根据模块 切分组件
4. 实现一级路由
5. 完成 轮播组件
6. 编辑搜索功能模块
7. 实现搜索功能模块始终固定在页面顶部

第二天

1. 请求轮播接口
2. 调试轮播接口
3. 处理轮播接口返回的数据
4. 通过接口返回数据 动态渲染 轮播组件
5. 在首页载入轮播组件
6. 测试搜索接口

第三天

1. 编辑点击推荐更多跳转组件调试轮播接口
2. 测试首页商品推荐接口
3. 点击轮播，跳入相关组件接口
4. 编辑搜索功能模块
5. 点击文字跳转组件

第四天

1. 登陆接口测试
2. 登陆模块form表单
3. 返回按钮
4. 点击登陆按钮，判断电话号和密码
5. 登陆失败提示信息，成功跳入首页

第五天

1. 分类模块
2. 分类接口测试
3. 分类渲染
4. 分类筛选
5. 分类价格排序
6. 分类销量排序

第六天

1. 购物车模块
2. 点击添加购物车添加到购物车页面
3. 购物车接口测试
4. 购物车全选
5. 购物车单选

第七天

1. 购物车件数加减
2. 购物车选中总价计算
3. 提交订单模块
4. 订单查询模块
5. 订单接口测试

第八天

1. 添加form表单，填写收货人姓名，电话号
2. 通过请求数据对订单页面渲染
3. 取消订单，原因选择
4. 确认订单，跳到支付页面
5. 点击修改，能修改订单信息

第九天

1. 个人中心模块
2. 个人中心借口测试
3. 个人中心渲染
4. 用户资料完善
5. 点击保存按钮，完成保存