# 特卖网项目周期

第一天

1. 搭建后台环境
2. 写接口
3. 接口文档

第二天

1. 项目环境搭建
2. 分析项目划分模块
3. 根据模块 切分组件
4. 实现一级路由
5. 完成 轮播组件
6. 请求轮播接口
7. 调试轮播接口
8. 处理轮播接口返回的数据
9. 通过接口返回数据 动态渲染 轮播组件
10. 在首页载入轮播组件

第三天

1. 请求首页其他数据接口
2. 调试接口
3. 处理接口返回的数据
4. 通过接口返回数据 动态渲染 首页其他数据
5. 完成首页整体的渲染

第四天

1. 请求分类接口
2. 调试接口
3. 处理接口返回的数据
4. 通过接口返回数据 动态渲染 分类数据
5. 完成分类整体的渲染

第五天

1、详情分类接口

2、调试接口

3、处理接口返回的数据

4、通过接口返回数据 动态渲染 详情数据

5、完成详情整体的渲染

第六天

1、购物车分类接口

2、调试接口

3、处理接口返回的数据

4通过接口返回数据 动态渲染 购物车数据

1. 完成购物车整体的渲染

第七天

1、登录注册接口

2、调试接口

3、处理接口返回的数据

4、通过接口返回数据 动态渲染 分类数据

5、完成登录注册整体的渲染

第八天

检查项目效果

总结项目开发经验 与问题