项目名：美景天成

查看项目<http://bmtracing.com/m/>

业务介绍：

公司主要宣传“美景 + 运动”的理念，有意打造一个“互联网 + 体育的新兴品牌”，主打以运动的名义去旅游，以旅游的名义去运动这样一个理念。

项目是一个集旅行和运动为一体的一个概念，立志为广大跑友提供更专业的跑步服务。

作为一个专注于运动旅行的公司，项目的目标就是帮助中国旅行者获得不一样的运动体验，给生命增加多一种可能性。我们不仅在工作中挑战自我，更对自己有更高的要求。 项目主要针对全国乃至全世界的广大跑友，针对赛事周期的全流程服务，包括跑前、跑中、跑后。每年为跑友提供数千张外卡参赛资格，组织上万名中国跑友出国参赛。

项目主要有资讯和咨询、购物车、赛事回顾、正在进行中的一些活动、包括自己的一些报名系统、以及公司内部使用的 后台管理系统。

开发流程

1. 首先是项目需求分析：由项目经理完成，项目经理首先和客户进行交流，了解客户的需求，然后分析项目的可行性，如果项目可以被实现，项目经理写出项目需求文档交给设计师完成后续的开发。
2. 页面的设计：这个环节主要是UI设计师参与，UI设计师根据产品需求分析文档，对产品的整体美术风格、交互设计、界面结构、操作流程等做出设计。负责项目中各种交互界面、图标、LOGO、按钮等相关元素的设计与制作。
3. 代码的编写：这个部分由程序员来实现。（程序员分为WEB前端开发工程师和后台开发工程师。前端开发人员主要做我们可以在网页上看的见的页面，后台就做一些我们看不见的管理系统以及功能的实现。）程序员根据UI设计师的设计，用编码来完成整个项目的各个功能。
4. 测试：这个部分由测试工程师来完成，通常测试就是寻找bug，一般来说刚编写好的程序都是存在一些问题的，这时候就需要测试人员不要断的测试，并将存在的问题提交给编码程序员进行bug修复，等到几乎所有的bug修复完成，项目基本可以上线了。
5. 维护：程序的维护是整个项目的最后一个阶段，但也是耗时最多，成本最高最高的的一个阶段。程序的维护包括程序上线后后续bug的修复和程序版本的更新。

负责模块：

我在这个项目中负责首页的banner、推荐商品、各个路由的跳转以及购物车、个人中心的效果实现。

使用技术：

项目整体使用vue-cli搭建，使用vue全家桶，v-route、vuex、axios等。

项目难点：

页面的布局、浏览器的兼容性以及页面的样式效果。

开发周期：

为期九天

第一天：

1. 使用vu-cli技术栈搭建项目环境，
2. 完成各个页面之间的跳转
3. 首页的轮播部分
4. 图片的搜集

第二天：

1. 静态页面全部完成
2. 布局方面整体优化
3. 开始写json 模拟数据、并实现渲染几个页面

第三天：

1. 所有需要使用数据渲染的页面全部完成
2. 开始做login，并温习正则使用方法，落实到项目中
3. 完成验证码的实现

第四天：

1. 完成首页的图片部分和最美相册部分
2. 推荐商品实现跳转购物车功能
3. 精彩回顾的资讯实现跳转

第五天：

1. 使用vuex实现购物车的增删改

第六天：

1. 强化购物车功能
2. 个人中心实现上传图片功能
3. 实现个人中心的部分功能

第七天：

1. 个人中心基本全部实现
2. 有时间的情况下把商品订单那块做出来
3. 把导航的二级路由实现，跳转过去的页面就不做了

第八天：

1. 把联系我们模块、活动报名这块报名，并实现后台实时更新
2. 优化一些页面的细节

第九天：

1. 把自己能想到的优化全部实现
2. 开始准备项目答辩
3. 准备用react做一个简单的项目
4. 立志拿到offer