# 够惠项目周期

第一天

1. 整个项目环境搭建
2. 分析项目划分模块
3. 根据模块 切分首页、分类、会员、购物车、我的几个组件
4. 实现一级路由
5. 完成 轮播组件
6. 请求轮播接口
7. 调试轮播接口
8. 处理轮播接口返回的数据
9. 通过接口返回数据 动态渲染 轮播组件
10. 在首页载入轮播组件

第二天

1、请求首页模块其他部分接口

2、调试数据接口

3、实现首页页面内容二级路由

4、请求商品列表数据接口

5、调试数据接口

6、通过接口返回数据

7、渲染商品列表页面

第三天

1、分类模块页面数据请求

2、调试数据接口

3、导入左侧导航栏组件，渲染分类页面

4、实现首页分类链接跳转路由

5、实现分类页面内容二级路由

6、请求商品列表数据接口

7、调试数据接口

8、渲染商品列表页面

第四天

1. 会员模块登录验证
2. 与后端调试token验证机制

3、调试数据接口

4、会员页面内容渲染

5、弹框处理

6、点击路由跳转会员页面

7、请求数据接口

8、调试数据接口

9、页面内容渲染

第五天

1、请求后台所有商品数据接口

2、调试数据接口

3、根据请求数据接口id获取相应内容

4、商品详情渲染

5、加入购物车、立即购买按钮跳转

第六天

1、请求购物车模块接口

2、调试数据接口

3、购物车业务逻辑编写

4、购物车页面渲染

5、购物车业务测试

第七天

1、请求确认订单模块接口

2、调试数据接口

3、立即购买、去结算路由跳转

4、添加收货地址内容处理

5、订单页面渲染

6、订单业务测试

第八天

1、请求我的个人中心模块接口

2、调试数据接口

3、我的订单部分数据请求

4、渲染里面内容

5、我的个人中心页面渲染

第九天

1、整体页面调试

2、bug处理